研发中心工作周报

2026 年第 3 周 · 1 月 12 日—1 月 18 日

一、本周摘要

本周完成移动端文档查看器的需求评审与交互走查，核心链路已覆盖“文件夹 → 分享 → 联系人 → 附件查看”。

| 事项 | 负责人 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档格式兼容 | 李明 | 已完成 | PDF、文本及 Office 格式 |
| 系统分享面板 | 王芳 | 进行中 | 已接入微信、短信、邮件 |
| 回归测试 | 陈宇 | 待开始 | 计划周三完成 |

二、下周计划

• 完成旧版 DOC、XLS、PPT 的转换预览验证。

• 补充附件复制、移动、删除后的持久化回归用例。

• 优化加载进度、错误提示和无网络场景体验。

说明：本文档中的姓名与业务信息均为模拟数据。